## Slide 1
Методология Scrum

## Slide 2
Скрам-теория
Прозрачность
Инспекция
Приспособление

## Slide 3
Скрам -ценности
Приверженность
Целеустремленность
1
2
3
4
5
Открытость
Уважение
Смелость

## Slide 4
Скрам-команда
Product Owner
Developers team
Scrum Master

## Slide 5
Скрам-мероприятия
Планирование спринта
Ретроспектива спринта
Ежедневный
скрам
Обзор спринта
Спринт

## Slide 6
Артефакты
Бэклог продукта
Бэклог
спринта
Инкремент

## Slide 7
Заключение
Структура Scrum неизменна. Хотя внедрение лишь части Scrum возможно, это не будет считаться Scrum. Scrum существует исключительно в своей полной форме, включая все аспекты и функции, служа контейнером для других методов, методологий и практик.

## Slide 8
Tailoring the Scrum framework for software development: Literature mapping and feature-based support
Luciano A. Garcia
Edson OliveiraJr
Marcelo Morandini
Цель статьи: Идентификация способов адаптации фреймворка Scrum в рамках agile-проектов программного обеспечения, а также представление этих адаптаций в форме, удобной для анализа и практического применения
Методология:
- систематический маппинг
- фильтрация исследований

## Slide 9
Представление адаптации владельца продукта

## Slide 10
Результаты:
Роли
События
Артефакты
Чаще всего адаптируются следующие элементы фреймворка:
Для систематизации обнаруженных адаптаций были использованы модели функций, позволяющие иерархически организовать найденные данные
Модель была оценена с точки зрения её полезности и удобства использования специалистами из различных компаний, опираясь на технологическую модель приемлемости (TAM).